FELIPE VIDAL

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ARQUITETURAL

ESCALA PILOTO DE APOIO V2

Planejamento da arquitetura, versionamento, infraestrutura e diretrizes de desenvolvimento

São Paulo

2026

FELIPE VIDAL

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ARQUITETURAL

ESCALA PILOTO DE APOIO V2

Documento técnico elaborado para orientar a construção da versão 2 do sistema Escala Piloto de Apoio, contemplando arquitetura de software, separação de repositórios, Docker, Nginx, backend, frontend cliente, painel administrativo, banco de dados PostgreSQL, Prisma ORM, WebSocket e preparação para versão mobile.

São Paulo

2026

RESUMO

Este documento apresenta a proposta técnica para estruturação da versão 2 do sistema Escala Piloto de Apoio. A nova versão tem como objetivo reorganizar profissionalmente a arquitetura do projeto, preservar e migrar de forma controlada as regras úteis da versão anterior, separar responsabilidades por módulos e preparar o ambiente para desenvolvimento local e publicação futura. A solução será composta por backend em Node.js com Prisma ORM e PostgreSQL, frontend cliente em Angular, painel administrativo em Angular, infraestrutura com Docker e Nginx, serviço WebSocket para comunicação em tempo real e repositórios Git separados por domínio técnico. A versão mobile será planejada em repositório próprio, com provável desenvolvimento futuro em Flutter.

Palavras-chave: Escala Piloto de Apoio; Angular; Node.js; PostgreSQL; Prisma; Docker; Nginx; WebSocket; Flutter.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 OBJETIVOS DO PROJETO

3 ESCOPO DA VERSÃO 2

4 ARQUITETURA GERAL PROPOSTA

5 ORGANIZAÇÃO DE REPOSITÓRIOS GIT

6 ESTRUTURA DE PASTAS RECOMENDADA

7 INFRAESTRUTURA COM DOCKER

8 NGINX, DOMÍNIOS E ROTEAMENTO

9 BACKEND NODE.JS, PRISMA E POSTGRESQL

10 WEBSOCKET PARA ADMIN E CLIENTE

11 FRONTEND CLIENTE EM ANGULAR

12 PAINEL ADMINISTRATIVO EM ANGULAR

13 VERSÃO MOBILE FUTURA

14 MIGRAÇÃO DA VERSÃO 1 PARA A VERSÃO 2

15 PADRÃO DE TRABALHO COM CODEX E CURSOR

16 REGRAS DE DOCUMENTAÇÃO E CONTROLE DE CONHECIMENTO

17 ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO

18 RISCOS E BOAS PRÁTICAS

19 PROMPT BASE PARA CODEX/CURSOR

# 1 INTRODUÇÃO

A versão 2 do Escala Piloto de Apoio será construída com foco em organização, rastreabilidade, separação clara de responsabilidades e facilidade de manutenção. A versão anterior do projeto acumulou funcionalidades, regras e experimentos de forma pouco estruturada, o que dificultou a continuidade do desenvolvimento e gerou risco de perda de regras importantes.

A nova versão deverá reaproveitar o conhecimento acumulado, porém sem importar a desorganização estrutural. O objetivo é tratar a versão 1 como fonte de regras de negócio, ideias de interface e referências funcionais, enquanto a versão 2 será a implementação limpa, modular e documentada.

# 2 OBJETIVOS DO PROJETO

• Criar uma plataforma profissional para geração, edição, validação e visualização de escalas operacionais.

• Separar o sistema em backend, frontend cliente, painel administrativo e mobile futuro.

• Criar ambiente local reprodutível com Docker, PostgreSQL, backend, frontend cliente, admin e Nginx.

• Preparar a solução para uso com domínio raiz no cliente e subdomínio específico para administração.

• Garantir que regras de escala, restrições, pré-alocações e validações sejam documentadas e versionadas.

• Disponibilizar comunicação em tempo real por WebSocket tanto para o cliente quanto para o admin.

# 3 ESCOPO DA VERSÃO 2

A versão 2 deverá contemplar inicialmente a fundação arquitetural do sistema, com autenticação, cadastro de usuários, cadastro de funcionários, regras de escala, pré-alocações, geração de escala, validação de pendências e exportações. Funcionalidades avançadas poderão ser implementadas em ciclos posteriores, desde que documentadas antes da codificação.

| Módulo | Finalidade | Tecnologia sugerida |
| --- | --- | --- |
| Backend | API, regras de negócio, autenticação, Prisma, WebSocket e integração com banco | Node.js, TypeScript, NestJS ou Express, Prisma |
| Banco de dados | Persistência de usuários, funcionários, regras, escalas e auditoria | PostgreSQL |
| Cliente Web | Tela operacional para consulta, interação e visualização da escala | Angular, PrimeNG |
| Admin | Gestão de regras, usuários, funcionários, permissões e parâmetros | Angular, PrimeNG |
| Mobile | Aplicativo futuro para consulta e interação operacional | Flutter, em etapa posterior |
| Nginx | Roteamento HTTP/HTTPS entre domínio raiz, admin e API | Nginx em container |

# 4 ARQUITETURA GERAL PROPOSTA

A arquitetura proposta segue uma separação por serviços, cada um com seu próprio container e, quando aplicável, seu próprio repositório Git. A comunicação principal ocorrerá por API HTTP/REST e WebSocket.

Internet / Rede Local

|

v

+-------------------+

|      NGINX        |

| dominio raiz      | ---> cliente-web

| admin.dominio     | ---> admin-web

| /api              | ---> backend

| /socket.io ou /ws | ---> backend websocket

+-------------------+

|

v

+-------------------+        +-------------------+

| Backend Node.js   | -----> | PostgreSQL        |

| API + WebSocket   |        | Banco de dados    |

| Prisma ORM        |        +-------------------+

+-------------------+

A separação permite publicar, testar e evoluir cada parte do sistema sem comprometer todo o projeto. O backend será o centro das regras de negócio e deverá impedir que regras críticas fiquem duplicadas no frontend.

# 5 ORGANIZAÇÃO DE REPOSITÓRIOS GIT

O versionamento será dividido por responsabilidade. Haverá um repositório raiz, que funcionará como orquestrador, e repositórios independentes para backend, frontend cliente, admin e mobile.

| Repositório | Conteúdo | Observação |
| --- | --- | --- |
| pilotodeapoiov2 | Repositório raiz/orquestrador | Contém docker-compose, documentação, scripts e referências aos subprojetos |
| pilotodeapoiov2-backend | Backend Node.js | API, WebSocket, Prisma e regras de negócio |
| pilotodeapoiov2-web | Frontend cliente | Interface operacional do cliente |
| pilotodeapoiov2-admin | Painel administrativo | Gestão de regras, usuários, funcionários e parâmetros |
| pilotodeapoiov2-mobile | Aplicativo mobile | Inicialmente placeholder; provável Flutter futuramente |

A estratégia recomendada é usar submódulos Git ou uma abordagem de repositórios clonados dentro da pasta raiz. A escolha poderá ser definida antes da implementação. Para simplicidade inicial, recomenda-se começar com repositórios separados dentro da pasta raiz e documentar os comandos de clone no README.

# 6 ESTRUTURA DE PASTAS RECOMENDADA

C:\Users\Felipe Vidal\Desktop\AI\escala\pilotodeapoiov2

|

|-- docs

|   |-- arquitetura

|   |-- regras-negocio

|   |-- decisoes-tecnicas

|   |-- prompts-codex-cursor

|

|-- backend

|-- web

|-- admin

|-- mobile

|

|-- nginx

|   |-- nginx.conf

|   |-- conf.d

|

|-- docker

|   |-- postgres

|   |-- scripts

|

|-- docker-compose.yml

|-- docker-compose.dev.yml

|-- .env.example

|-- README.md

A pasta docs deverá ser tratada como fonte oficial de conhecimento do projeto. Toda regra descoberta, migrada ou alterada deve ser registrada antes ou junto da implementação.

# 7 INFRAESTRUTURA COM DOCKER

O ambiente Docker deverá possuir containers separados para cliente web, admin web, backend, banco de dados e Nginx. Essa separação facilita testes, deploy e manutenção.

| Container | Responsabilidade | Porta interna sugerida |
| --- | --- | --- |
| pilotodeapoiov2-nginx | Proxy reverso e roteamento | 80 e 443 |
| pilotodeapoiov2-web | Aplicação Angular cliente | 80 dentro do container |
| pilotodeapoiov2-admin | Aplicação Angular admin | 80 dentro do container |
| pilotodeapoiov2-backend | API REST, WebSocket e Prisma | 3333 |
| pilotodeapoiov2-postgres | Banco PostgreSQL | 5432 |

services:

nginx:

image: nginx:alpine

depends_on:

- web

- admin

- backend

ports:

- "80:80"

- "443:443"

web:

build: ./web

admin:

build: ./admin

backend:

build: ./backend

env_file: .env

depends_on:

- postgres

postgres:

image: postgres:16

environment:

POSTGRES_DB: pilotodeapoiov2

POSTGRES_USER: piloto

POSTGRES_PASSWORD: alterar_senha

volumes:

- postgres_data:/var/lib/postgresql/data

volumes:

postgres_data:

# 8 NGINX, DOMÍNIOS E ROTEAMENTO

O Nginx será responsável por receber as requisições externas e encaminhar para o serviço correto. A aplicação cliente deverá responder no domínio raiz, enquanto o admin deverá responder em um subdomínio próprio.

| Origem | Destino | Uso |
| --- | --- | --- |
| https://dominio.com.br | container web | Versão cliente |
| https://admin.dominio.com.br | container admin | Painel administrativo |
| https://dominio.com.br/api | container backend | API HTTP |
| https://dominio.com.br/ws ou /socket.io | container backend | WebSocket |

server {

listen 80;

server_name dominio.com.br www.dominio.com.br;

location / {

proxy_pass http://web:80;

}

location /api/ {

proxy_pass http://backend:3333/;

}

location /ws/ {

proxy_pass http://backend:3333/ws/;

proxy_http_version 1.1;

proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;

proxy_set_header Connection "upgrade";

}

}

server {

listen 80;

server_name admin.dominio.com.br;

location / {

proxy_pass http://admin:80;

}

location /api/ {

proxy_pass http://backend:3333/;

}

location /ws/ {

proxy_pass http://backend:3333/ws/;

proxy_http_version 1.1;

proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;

proxy_set_header Connection "upgrade";

}

}

# 9 BACKEND NODE.JS, PRISMA E POSTGRESQL

O backend deverá ser desenvolvido em Node.js com TypeScript. A escolha recomendada é NestJS, por oferecer estrutura modular, suporte a WebSocket, injeção de dependência, organização por domínio e facilidade para testes. Caso seja escolhido Express, a arquitetura deverá ser igualmente modular.

O Prisma será utilizado para modelagem, migrations, versionamento do banco e acesso tipado ao PostgreSQL. Nenhuma alteração estrutural no banco deve ser feita manualmente sem migration.

• Módulo Auth: login, refresh token, permissões e sessões.

• Módulo Users: usuários internos, operadores, administradores e perfis.

• Módulo Employees: funcionários, cargos, qualificações PAO/APAO e status.

• Módulo Constraints: regras, restrições por funcionário, restrições mensais e turnos bloqueados.

• Módulo Preallocations: férias, folgas pedidas, curso, simulador, voo e bloqueios.

• Módulo Schedules: geração, edição, validação e publicação da escala.

• Módulo Exports: exportação PDF, PNG e futuramente Excel.

• Módulo Audit: histórico de alterações e rastreabilidade.

# 10 WEBSOCKET PARA ADMIN E CLIENTE

O backend deverá disponibilizar um serviço WebSocket consumido tanto pelo frontend cliente quanto pelo admin. Esse serviço permitirá atualização em tempo real de escalas, pendências, status de geração, alertas e sincronização de alterações manuais.

| Evento WebSocket | Emissor | Receptor | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| schedule.updated | Backend/Admin | Cliente e Admin | Informar alteração na escala |
| schedule.validation.failed | Backend | Admin | Exibir pendências e conflitos |
| schedule.generation.progress | Backend | Admin | Mostrar progresso da geração automática |
| preallocation.changed | Admin | Backend e Cliente | Sincronizar pré-alocações |
| user.notification | Backend | Cliente/Admin | Notificações gerais |
| connection.health | Backend | Cliente/Admin | Monitorar conexão ativa |

O WebSocket deve respeitar autenticação. Usuários do cliente e do admin não devem receber eventos para os quais não possuem permissão.

# 11 FRONTEND CLIENTE EM ANGULAR

A versão cliente será construída em Angular com PrimeNG. Ela deverá ser focada no uso operacional, com visualização da escala, filtros por competência, consulta de funcionários, pendências e atualizações em tempo real.

• Tela inicial com dashboard operacional.

• Visualização da escala mensal em formato de calendário/tabela.

• Consulta de detalhes de cada célula da escala.

• Recebimento de atualizações por WebSocket.

• Exportações permitidas conforme perfil do usuário.

# 12 PAINEL ADMINISTRATIVO EM ANGULAR

O painel administrativo será separado do cliente e terá domínio próprio. O admin será responsável por cadastros, parametrizações, validações e geração oficial da escala.

• Cadastro e gestão de funcionários.

• Cadastro de regras e restrições.

• Pré-alocações de férias, folgas pedidas, curso, simulador e voo.

• Geração automática da escala.

• Painel de viabilidade e sugestões de correção.

• Auditoria de alterações.

• Publicação da escala para o cliente.

# 13 VERSÃO MOBILE FUTURA

A versão mobile deverá possuir repositório próprio desde o início, mesmo que inicialmente contenha apenas um README e estrutura placeholder. A tecnologia provável será Flutter, por permitir publicação futura para Android e iOS com uma base de código única.

• Consulta de escala individual.

• Notificações de alterações.

• Confirmação de ciência, quando aplicável.

• Possível solicitação de folga ou indisponibilidade em fase futura.

# 14 MIGRAÇÃO DA VERSÃO 1 PARA A VERSÃO 2

A versão 1 não deverá ser copiada integralmente para a versão 2. O processo correto será extrair regras, fluxos, telas úteis e decisões importantes, documentar cada item e reimplementar de forma limpa.

| Etapa | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Inventário | Mapear arquivos, telas e regras da v1 | Lista de componentes úteis |
| Classificação | Separar regra de negócio, interface e código descartável | Base de migração limpa |
| Documentação | Registrar regra antes de implementar | Evitar perda de conhecimento |
| Reimplementação | Criar código novo na v2 | Arquitetura limpa |
| Teste | Validar regra contra exemplos conhecidos | Redução de regressões |

Toda regra crítica de escala deve ser registrada em documento próprio dentro de docs/regras-negocio. O código não deve ser o único local onde a regra existe.

# 15 PADRÃO DE TRABALHO COM CODEX E CURSOR

O desenvolvimento será realizado com apoio do Codex e do Cursor. Toda solicitação de alteração feita durante o projeto deverá gerar também um prompt estruturado para execução por uma IA de programação.

• Antes de codificar, registrar o objetivo da alteração.

• Indicar os arquivos ou módulos provavelmente afetados.

• Definir critérios de aceite objetivos.

• Solicitar que a IA preserve a arquitetura e atualize documentação quando necessário.

• Evitar prompts genéricos que alterem o projeto inteiro sem necessidade.

# 16 REGRAS DE DOCUMENTAÇÃO E CONTROLE DE CONHECIMENTO

Para evitar a perda de regras ocorrida na versão anterior, a documentação deve acompanhar o desenvolvimento. Cada funcionalidade importante deverá ter descrição, regra de negócio, exemplo e critério de teste.

• Criar documentos pequenos e específicos em docs/regras-negocio.

• Criar decisões técnicas em docs/decisoes-tecnicas, no formato ADR.

• Criar prompts usados em docs/prompts-codex-cursor.

• Atualizar README da raiz quando comandos de execução mudarem.

• Registrar toda mudança estrutural de banco via Prisma migration.

# 17 ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO

| Fase | Objetivo | Entregável |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Preparar repositórios e estrutura raiz | Pastas, Git, README, documentação inicial |
| Fase 2 | Criar Docker e banco | docker-compose com PostgreSQL |
| Fase 3 | Criar backend base | API Node.js, Prisma, healthcheck e WebSocket |
| Fase 4 | Criar admin base | Angular, PrimeNG, login e layout |
| Fase 5 | Criar cliente base | Angular, PrimeNG e visualização inicial |
| Fase 6 | Migrar regras da v1 | Documentar e reimplementar regras críticas |
| Fase 7 | Implementar geração de escala | Motor de regras, validações e sugestões |
| Fase 8 | Preparar deploy | Nginx, domínios, HTTPS e ambiente de produção |

# 18 RISCOS E BOAS PRÁTICAS

• Risco: copiar a versão 1 inteira e repetir a desorganização. Boa prática: extrair regra, documentar e reimplementar.

• Risco: regras críticas ficarem apenas no frontend. Boa prática: centralizar regras de negócio no backend.

• Risco: banco alterado manualmente. Boa prática: usar Prisma migrations.

• Risco: múltiplos repositórios ficarem inconsistentes. Boa prática: README raiz com comandos padronizados.

• Risco: WebSocket sem controle de permissão. Boa prática: autenticar conexão e filtrar eventos por perfil.

# 19 PROMPT BASE PARA CODEX/CURSOR

O prompt abaixo deve ser usado como base para iniciar a fundação do projeto no Codex ou Cursor. Ele pode ser adaptado conforme a fase de desenvolvimento.

Contexto do projeto:

Estamos criando a versão 2 do sistema Escala Piloto de Apoio na pasta:

C:\Users\Felipe Vidal\Desktop\AI\escala\pilotodeapoiov2

Objetivo:

Criar uma arquitetura profissional, limpa e modular para substituir a versão 1, reaproveitando apenas regras e ideias úteis, sem copiar a bagunça estrutural anterior.

Stack definida:

- Backend: Node.js com TypeScript, preferencialmente NestJS.

- ORM: Prisma.

- Banco de dados: PostgreSQL.

- Frontend cliente: Angular com PrimeNG.

- Admin: Angular com PrimeNG.

- Mobile futuro: repositório separado, provavelmente Flutter.

- Infraestrutura: Docker e Nginx.

- Comunicação em tempo real: WebSocket no backend para cliente e admin.

Estrutura esperada:

- Repositório raiz/orquestrador: pilotodeapoiov2.

- Repositório backend: pilotodeapoiov2-backend.

- Repositório frontend cliente: pilotodeapoiov2-web.

- Repositório admin: pilotodeapoiov2-admin.

- Repositório mobile: pilotodeapoiov2-mobile.

Containers esperados:

- nginx

- web cliente

- admin

- backend

- postgres

Requisitos iniciais:

1. Criar estrutura de pastas organizada.

2. Criar README.md na raiz com instruções de instalação, execução e organização.

3. Criar docker-compose.yml com containers para nginx, web, admin, backend e postgres.

4. Preparar pasta nginx com configuração para:

- domínio raiz apontando para o cliente;

- admin.dominio apontando para o admin;

- /api apontando para o backend;

- /ws ou /socket.io apontando para o WebSocket do backend.

5. Criar backend base com healthcheck HTTP e serviço WebSocket inicial.

6. Configurar Prisma com PostgreSQL e .env.example.

7. Criar placeholders ou estrutura inicial para web, admin e mobile.

8. Não implementar ainda o motor completo de escala.

9. Criar pasta docs para regras de negócio, decisões técnicas e prompts.

10. Manter a arquitetura limpa e documentar qualquer decisão importante.

Critérios de aceite:

- O projeto deve subir localmente com Docker.

- O banco PostgreSQL deve iniciar com volume persistente.

- O backend deve responder em /health.

- O WebSocket deve aceitar conexão autenticável ou estar preparado para autenticação.

- O Nginx deve conter configuração separando cliente, admin, API e WebSocket.

- A documentação inicial deve estar criada e clara.

- Nenhuma regra complexa de escala deve ser implementada antes de ser documentada.

# 20 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A versão 2 do Escala Piloto de Apoio deve ser conduzida como um projeto novo, profissional e documentado, sem perder o aprendizado da versão anterior. A separação por repositórios, o uso de Docker, a centralização das regras no backend, o uso do Prisma e a documentação contínua serão fundamentais para garantir manutenção, evolução e confiabilidade.